РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 г                                         с. Самбек                                              № 16

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Самбекского

сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Самбекского сельского поселения			М.А.Соболевский

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от  20.03.2019  г. №  16

Отчет

о реализации муниципальной программы

Самбекского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Самбекского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения».

Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 14.10.2013г. № 68.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 5745,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 5718,2 тыс. рублей.

В 2018 году  в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения осуществлялось  строительство памятного знака «Рубеж воинской доблести», оплата электроэнергии и содержание фонарей уличного освещения (замена ламп в фонарях уличного освещения на светодиодные энергосберегающие), произведен косметический ремонт памятников воинам ВОВ, вывоз мусора с территории кладбищ в с. Самбек и х. Курлацкий, ликвидирован несанкционированный навал мусора по улице Морской в с.Самбек,  приобретены и установлены уличные тренажеры, отремонтированы детские площадки .

Также посредством проведения  субботников выполнялись работы по уборке  территории от мусора.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Благоустройство территории Самбекского сельского поселения;

- Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Самбекского сельского поселения» в 2018 году предусмотрено 5185,9 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 5158,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы  2 «Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» в 2018 году предусмотрено 560,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 559,3 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил  5745,9 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 5718,2 тыс. рублей, или 99,5 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы Самбекского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы =0,8.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме = 0,8.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени  соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения = 0,9.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

УРпр = 0,8 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,9 х 0,2=0,4 +0,2+0,2= 0,8.

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признается удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации  муниципальной программы

Самбекского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие

коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Самбекского сельского поселения» |
| 1.1. | благоустройство территории Самбекского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | благоустроенность населенных пунктов поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» |  |
| 1.2 | Создание условий для развития коммунального хозяйства | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшения качества коммунального обслуживания населения | улучшения качества коммунального обслуживания населения |  |

Приложение № 2

к отчету  о реализации  муниципальной программы

Самбекского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства

Самбекского сельского поселения»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения | всего | 5745,9 | 5718,2 |
|  |  | бюджет поселения | 5745,9 | 5718,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Самбекского сельского поселения | всего | 5185,9 | 5158,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5185,9 | 5158,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения | всего | 560,0 | 559,3 |
|  |  | бюджет поселения | 560,0 | 559,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к  отчету о  реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие

коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» |
| 1 | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | % | 22,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| 2 | уровень благоустроенности поселения | % | 48,0 | 50,0 | 52,0 |  |