**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

 15 декабря 2017 года с.Самбек № 134

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2018 год

 В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 42«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения»:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский

Приложение

 к распоряжению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 15.12.2017 г № 134

План

реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.)  |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | весь период | 1232,6 | 0 | 1232,6 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Самбекского сельского поселения»  | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения | весь период | 1232,6 | 0 | 1232,6 | 0 |
| 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории, текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Самбекского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения | весь период | 432,6 | 0,0 | 432,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Содержание и благоустройство сельских кладбищ | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | весь период | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Содержание уличного освещения | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | весь период | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2.Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшения качества коммунального обслуживания населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Создание условий для развития коммунального хозяйства | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшения качества коммунального обслуживания населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |