****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

с. Самбек

 14 июня 2023 г.№ 21

О внесении изменений в распоряжение администрации Самбекского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения»:

 1.Внести в распоряжение администрации Самбекского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2023 год

 изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

администрации Самбекского сельского поселения

от 14.06.2023 № 21

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) <2> |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 9580,4 | - | 9580,4 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории, текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Самбекского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; | весь период | 9180,4 | - | 9180,4 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения | весьпериод | 100,0 | - |  100,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Содержание уличного освещения | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | весьпериод | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития коммунального хозяйства  | Администрация Самбекского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | весьпериод | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 9580,4 | - | 9580,4 | - |