****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

с. Самбек

27 декабря 2023 г.№ 62

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

администрации Самбекского сельского поселения

от 27.12. 2023 № 62

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2024 год  (тыс.руб.) <2> | | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Благоустройство территории Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 9539,1 | - | 9539,1 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Прочие мероприятия по благоустройству, ликвидация несанкционированных свалок, обкашивание и озеленение территории, текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Самбекского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; | весь  период | 9139,1 | - | 9139,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения | весь  период | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Содержание уличного освещения | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | весь  период | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2.  Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Создание условий для развития коммунального хозяйства | Администрация Самбекского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | весь  период | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 9539,1 | - | 9539,1 | - |